|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Epic** | **User Story Title** | **Story** | **Acceptance Criteria** | **Dificultad** | **Sprint** |
| 1 | Home page | Como usaurio quiero que se pueda IniciarSesion,registrarse,ver informacio sobre la Asociacion y ver informacion sobre los diferentes eventos.  Pero si estas registrado aparte de ver lo descrito anteriormente,podras comprar sus porductos y ver tu perfil | Se tiene que poder registrarse y logearse,ver, seleccionar entre las difrentes opciones dependiendo de si estas registradop o no como la informacion de la Asociacion,eventos,tienda y perfil | 8 | Sprint  1 |
| 2 | Páginas Registro y login | Como usuario quiero poder tener la posibilidad de darme de alta en la página web, y una vez guardados mis datos, poder iniciar sesión y salir de la sesión cuando quiera. | Se creará una base de datos que guardará usuarios y contraseñas.  Se podrá recuperar contraseñas a través de un correo de confirmación. | 7 | Sprint  1 |
| 3 | Pagina Informacion de la asociacion | Como posible usuario quiero que poder leer mas informacion extendida sobre la Asociacion | En el menu seleccionaras informacion y te llevara a otra pagina con mas informacion de la Asociacion | 6 | Sprint  1 |
| 4 | Guardado base de datos | Como usuario quiero que al registrarme pueda crear un nombre de usuario y que se guarde mi nombre y correo electrónico y que para loguearse se pueda seleccionar el nombre del usuario y su contraseña para confirmar. | El guardado de datos tiene que ser seguro y la contraseña debe estar encriptada con PHP. | 5 | Sprint  1 |
| 5 | Pagina de Donaciones | Quiero que el usuario pueda ver las distintas causas y mas informacion sobre que donaciones estan activas | En el menu seleccionaras Donaciones y podras ver las distintas campañas de donacion activa | 6 | Sprint  2 |
| 6 | Página eventos | Quiero que el usuario vea los distintos eventos que organiza la asociacion | En el menu podras seleccionar Eventos y ver los distintos eventos que estan organizando o que han organizado | 6 | Sprint  2 |
| 7 | Página Perfil | El usuario podrá entrar a su perfil para ver toda su información. | Se tiene que ver su imagen de perfil, nombre de usuario, nombre real y correo | 7 | Sprint 3 |
| 8 | Tienda | El usaurio podra seleccionar productos para posteriormente confirmar compra | El usaurio en el menu seleccionara tienda y podra seleccionar diferentes productos y gaurdarse en un carrito | 9 | Sprint3 |
| 9 | Comprar | El usuario eligira la cantidad del producto elegido y confirmara compra | El usaurio vera un resumen de la compra y confirmara la compra | 8 | Sprint 3 |
| 10 | Subirlo a un servidor | El programa debe estar subido a un servidor | Se tiene que poder acceder desde cualquier dispositivo a la aplicación pero que no puedan tocar código | 7 | Sprint  4 |
| 11 | Crear distintos tipos de usuarios | Tiene que haber usuarios no registrados, usuarios y administrador | El usuario no registrado no podrá comentar ni hacer guías, el usuario y el admin tiene que poder eliminar usuarios conflictivos | 8 | Sprint  1 |