|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 1** | **Objetivo:**  Realizar 1, 2, 3, 4, 9 historias de usuario |
| **Desde: 21 de marzo**  Home page  1. Briefing customers.  2. Style guide  3. Wireframe. (Penpot)  4. HTML  5. CSS  Registro  1.HTML  2.Funcionalidad  3. Añadir usuario al pdo  4. Se tiene que poder recuperar contraseña,añadir correo  5. Encriptar contraseñas y guardarlas  6. Enviar email confirmación  7. CSS  Login  1.HTML  2.Funcionalidad  3. Selecciona usuario mediante el pdo  4. Comprobar que la contraseña introducida es igual a la guardada en la base de datos  5. Recuperar contraseñas con: <https://www.anerbarrena.com/email-link-href-mailto-5255/>  6. Hacer función selección de nombre usuario y contraseña, para luego incluirlo en PHP modelo  Creación base de datos  1. Crear modelo relacional  2. Crear base de datos con myphp  Creación de distintos tipos de usuarios  1. Diseñar la clase modelo  2. Diseñar clase usuario  3. Diseñar clase admin  Creación Pagina de informacion  -Toda la apgina se estructurara en base modelo/vista/controlador  -Tendra que ser accesible para todo el mundo  -Tendra que tener el mismo header y footer que la pagina principal  -Realizar el css mediante Sass/Bootstrap V4.  -Tiene que estructurarse el html de manera ordenada,organizada y modificable.  Comentar código  **Hasta: 4 abril** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar**: Casa  **Fecha:** 5  **Hora:** 18:00 pm | |
| **Scrum Master: Fran Botella** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 2** | **Objetivo:**  Realizar 5 y 6 historias de usuario |
| **Desde: 5 abril**  Pagina de Donaciones  -Toda la apgina se estructurara en base modelo/vista/controlador  -Tendra que ser accesible para todo el mundo  -Tendra que tener el mismo header y footer que la pagina principal  -Realizar el css mediante Sass/Bootstrap V4.  -Tiene que estructurarse el html de manera ordenada,organizada y modificable.  Pagina de eventos  -Toda la apgina se estructurara en base modelo/vista/controlador  -Tendra que ser accesible para todo el mundo  -Tendra que tener el mismo header y footer que la pagina principal  -Realizar el css mediante Sass/Bootstrap V4.  -Tiene que estructurarse el html de manera ordenada,organizada y modificable.  Comentar código  **Hasta: 12 de abril** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar:** Casa  **Fecha:** 13  **Hora:** 18:00 pm | |
| **Scrum Master: Fran Botella** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 3** | **Objetivo:**  Realizar 7, 8,9 historias de usuario |
| **Desde: 12 abril**  Crear página de perfil  1. Tiene que estructurarse el html de manera ordenada, organizada y modificable.  2. Tiene que verse el nombre, correo, usuario, puntuación  3. Tiene que tener el mismo header y footer que home page  4. CSS  Crerar tienda  -Toda la apgina se estructurara en base modelo/vista/controlador  -Tendra que ser accesible para todo el mundo  -Tendra que tener el mismo header y footer que la pagina principal  -Realizar el css mediante Sass/Bootstrap V4.  -Tiene que estructurarse el html de manera ordenada,organizada y modificable  Crear pagina Comprar  -Toda la apgina se estructurara en base modelo/vista/controlador  -Tendra que ser accesible para todo el mundo  -Tendra que tener el mismo header y footer que la pagina principal  -Realizar el css mediante Sass/Bootstrap V4.  -Tiene que estructurarse el html de manera ordenada,organizada y modificable Terminar CSS de todas las páginas  Comentar código  **Hasta: 26 de abril** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar:**Clase  **Fecha:** 30  **Hora:** 9:00 am | |
| **Scrum Master: Fran Botella** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 4** | **Objetivo:**  10 y Revisar, arreglar errores y subir al servidor |
| **Desde:27 de abril**  Subir a servidor  1. Crear maquina con ubuntu  2. Instalar Apache y otros programas/módulos necesarios  3. Subir archivos del proyecto cuando funcione correctamente y no se tenga que modificar nada  4. Introducir las directivas necesarias para impedir el acceso a los archivos privados de la web  5. Probarlo  Terminar CSS de todas las páginas  Comentar código  Arreglar pequeños errores → Fran  **Hasta: 3 de mayo** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar:** Casa  **Fecha:** 4  **Hora:** 18:00 pm | |
| **Scrum Master: Fran Botella** | |